# Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

- Kiểm tra Increment

| Mã | Bằng chứng | Trạng thái | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Chưa đủ dữ liệu xác nhận Done | Chưa có thông tin về staging và quyền riêng tư |
| SC-62 | 70/78 kiểm thử đạt, còn 8 ca lỗi | Chưa Done | Vẫn còn lỗi dịch vụ đơn hàng |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Chưa xử lý hết lỗi nghiêm trọng |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done | Chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư |
| SC-65 | 42/42 kiểm thử đạt, quyền riêng tư đạt | Chưa đủ dữ liệu xác nhận Done | Chưa có thông tin về staging và lỗi cao |

Review cũ có hai điểm sai:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù SC-62, SC-63 và SC-64 chưa đạt yêu cầu. Điều này khiến mọi người hiểu sai về chất lượng sản phẩm

- PO hứa thực hiện tất cả Feedback ngay trong Review. Việc này khiến nhóm khó sắp xếp thứ tự ưu tiên và có thể nhận quá nhiều việc trong Sprint tiếp theo

- Thiết kế Sprint Review

Thời lượng: 60 phút

Thành phần: Scrum Team, PO và các bên liên quan

Mục tiêu: Kiểm tra kết quả Sprint 14, nhận phản hồi về sản phẩm và xác định những việc cần xem xét tiếp theo

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 5 phút | Nhắc lại Sprint Goal |
| 10 phút | Trình bày các hạng mục Done và chưa Done |
| 15 phút | Demo việc chuyển hội thoại AI cho CSKH |
| 10 phút | Kiểm tra trạng thái đơn và lịch sử hội thoại |
| 10 phút | Trao đổi Feedback với các bên liên quan |
| 10 phút | Tổng hợp phản hồi và định hướng Product Backlog |

- Trong buổi Review, nhóm cần hỏi người dùng xem việc nhận hội thoại có thuận tiện không, thông tin đơn hàng đã đầy đủ chưa và còn vấn đề nào ảnh hưởng đến công việc CSKH.

- Review không phải buổi nghiệm thu. Nhóm ghi nhận phản hồi để PO xem xét, chứ không hứa sẽ làm tất cả ngay lập tức.

Feedback Log

| Mã | Nội dung | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Tự động hóa 90% | Chưa rõ cách tính tỷ lệ | Xác định cách đo và thu thập số liệu |
| F02 | Chuyển hội thoại sớm | Chưa rõ trường hợp nào bị chuyển sớm | Thu thập ví dụ thực tế từ CSKH |
| F03 | Còn lộ SĐT | SC-64 chưa kiểm tra xong việc che SĐT | Kiểm tra quyền riêng tư trước khi xác nhận Done |
| F04 | Thiếu lịch sử | Chưa rõ thiếu lịch sử ở kênh nào | Làm rõ nhu cầu và xem xét đưa vào Backlog |
| F05 | Lệch P95 | Chưa có số liệu độ trễ và ngưỡng mục tiêu | Đo lại và xác định nguyên nhân |

- Thiết kế Sprint Retrospective

Thời lượng: 60 phút sau Review

Thành phần: Scrum Team, không mời quản lý vận hành

Mục tiêu: Tìm ra vấn đề trong cách làm việc và thống nhất cách cải thiện ở Sprint 15

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 5 phút | Thống nhất nguyên tắc không đổ lỗi |
| 15 phút | Xem xét dữ liệu và các vấn đề của Sprint 14 |
| 15 phút | Thảo luận nguyên nhân |
| 10 phút | Chọn tối đa 2 Action Item |
| 10 phút | Chốt người theo dõi và thời điểm kiểm tra |
| 5 phút | Tổng kết |

Phân tích vấn đề

| Dữ liệu | Nhận xét |
| --- | --- |
| Thay đổi quy tắc qua tin nhắn | Dễ bỏ sót thông tin hoặc hiểu không thống nhất |
| Staging ngày 4, Integration Test ngày 8 | Kiểm thử tích hợp khá muộn, có thể khiến nhóm ít thời gian sửa lỗi |
| Điểm an toàn 2,8/5 | Thành viên có thể chưa thoải mái khi nêu vấn đề |

Nhóm không nên đổ lỗi cho người làm sai mà cần tìm nguyên nhân trong cách phối hợp và quy trình làm việc

Action Item cho Sprint 15

| Action Item | Cách thực hiện | Người theo | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01: Thống nhất cách thay đổi quy tắc | Ghi nhận thay đổi tại một nơi chung và xác nhận trước khi áp dụng | Scrum Team | Trước lần thay đổi đầu tiên của Sprint 15 | Có nội dung thay đổi và xác nhận |
| A-02: Kiểm thử tích hợp sớm | Thực hiện kiểm thử tích hợp từ giai đoạn đầu Sprint | Nhóm phát triển và kiểm thử | Trong Sprint 15 | Có kết quả kiểm thử, thời điểm phát hiện lỗi và trạng thái xử lý |

- Chọn kỹ thuật Retro

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Cách làm | Xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục | Chia sẻ điều thích, điều học được, điều còn thiếu và điều mong muốn |
| Ưu điểm | Đơn giản, dễ chọn hành động | Nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía |
| Hạn chế | Có thể chưa tìm sâu nguyên nhân | Dễ mất thời gian nếu thảo luận dài |
| Người ít nói | Có thể ngại góp ý trực tiếp | Có thể viết ý kiến trước khi chia sẻ |

Lựa chọn: Nhóm chọn 4Ls để mọi người chia sẻ vấn đề trước, sau đó dùng Start-Stop-Continue để chọn hành động. Vì là điểm an toàn của nhóm chỉ 2,8/5, nên cần tạo điều kiện để thành viên thoải mái góp ý. Tuy nhiên, phải giới hạn thời gian thảo luận để vẫn hoàn thành trong 60 phút

- Chu trình Inspect and Adapt

Truy vết Feedback và Action

- F-04: PO xem xét phản hồi thiếu lịch sử đa kênh và ưu tiên đưa vào Product Backlog. Nhóm kiểm tra xem lịch sử và trạng thái đơn đã hiển thị đầy đủ chưa

- A-02: Nhóm kiểm thử tích hợp sớm hơn trong Sprint 15, theo dõi thời điểm phát hiện lỗi để đánh giá hiệu quả

Nếu thiếu dữ liệu, nhóm sẽ bổ sung sau. Cuối Sprint 15, nhóm kiểm tra kết quả và điều chỉnh nếu cần.

Sprint Review tập trung vào sản phẩm, còn Sprint Retrospective tập trung vào cách làm việc của nhóm. Hai sự kiện liên kết với nhau nhưng không gộp làm một.